УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Муезерского муниципального

района от  27.11.2018 г. № 278

План мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение сведений о зарегистрированных по месту жительства гражданах, имеющих инвалидность, и формирование адресного перечня инвалидов, жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального или частного жилого фонда по категориям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649: - со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; - со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; - со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; - с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | Постоянно | ГКУСЗ «Центр социальной работы» Муезерского района, МБУ КЦСОН Муезерского района |
| 2 | Сбор исходных данных, технические характеристики общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Постоянно | Отдел экономики, ОЖКХ |
| 3 | Разработка и утверждение последовательности обследования муниципальной комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | До 31.12.2018 | Муниципальная комиссия |
| 4 | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований | В течение года | Муниципальная комиссия |
| 5 | Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | В течение года | Муниципальная комиссия |
| 6 | Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение года | Муниципальная комиссия |
| 7 | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 дней с даты проведения обследования | Муниципальная комиссия |
| 8 | Рассмотрение на заседании муниципальной комиссии акта обследования и подготовка выводов о необходимости проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта в случае, если отсутствует техническая возможность для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | По мере необходимости | Муниципальная комиссия |
| 9 | Проверка экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности | В течение 10 р. д. после принятия решения муниципальной комиссией по п. 8 настоящего плана | Отдел экономики |
| 10 | Принятие решения об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 р. д. после проведения проверки экономической целесообразности | Муниципальная комиссия |
| 11 | Рассмотрение на заседании муниципальной комиссии акта обследования и решения об экономической целесообразности либо нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта | В течение 10 р. д. после проведения мероприятия по п. 10 настоящего плана | Муниципальная комиссия |
| 12 | Принятие заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности | В течение 10 р. д. после проведения мероприятия по п. 11 настоящего плана | Муниципальная комиссия |
| 13 | Направление заключения Главе Муезерского муниципального района для принятия решений | В течение 10 р.д. с момента принятия заключения, указанного в п. 12 настоящего плана | Муниципальная комиссия |