РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   31  января  2022 года                                                                                № 18

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений Муезерского муниципального района в исправное состояние в 2022 году

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Карелия от 06 октября 2005 года № 903-ЗРК «О некоторых вопросах пожарной безопасности», в целях приведения противопожарного водоснабжения населенных пунктов в исправное состояние:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожная карта") по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городских и сельских поселений Муезерского муниципального района в исправное состояние в 2022 году .

2. Главам поселений района, принять все необходимые меры по исполнению Плана мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по ВМР, ГО и ЧС администрации Муезерского муниципального района (П.М. Толкач).

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте www.muezersky.ru.

| Глава администрации Муезерского муниципального района |  | А.В.Пашук |
| --- | --- | --- |

Утвержден

Распоряжением администрации

Муезерского муниципального района

от 31 января 2022г. №18

План мероприятий ("дорожная карта")

по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского и сельских поселений Муезерского муниципального района в исправное состояние в 2022 году

| N п/п | Мероприятие по снижению (устранению) рисков (описание действий) | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативно-правового акта (нормативного документа) поселения о создании рабочей группы по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения. | До 10.02.2022 г. | Главы поселений |
| 2. | Определение необходимого количества и вида источников наружного противопожарного водоснабжения в населённых пунктах, требуемых для целей пожаротушения. | Февраль-март 2022 г. | Главы поселений. ОНДиПР |
| 3. | Разработка (корректировка) инструкций (соглашений) о проведении сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения . | Март 2022 г. | Главы поселений |
| 4. | Проведение анализа состояния, количества и соответствия источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения, требованиям нормативных документов. | 2 раза в год по результатам сезонных проверок | Главы поселений. ОНДиПР |
| 5. | Определение источников финансирования для восстановления работоспособности и содержания (обслуживания) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения. | 2 кв. 2022 г. | Главы поселений |
| 6. | Устройство наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах поселения с числом жителей 50 и более человек. | Незамедлительно с учетом возможностей поселений | Главы поселений |
| 7. | Определение собственников объектов противопожарного водоснабжения, а также их балансодержателей, обслуживающих организаций (лиц). | Март 2022 г. | Главы поселений |
| 8. | Участие в сезонных проверках состояния источников наружного противопожарного водоснабжения . | 2 раза в год, весной и осенью | Главы поселений |

В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются сотрудники федерального государственного пожарного надзора и начальники (сотрудники) подразделений Государственной противопожарной службы.

В комиссии по проведению сезонных проверок в обязательном порядке включаются представители подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

Учитываются все водоисточники, состоящие на балансе администрации поселения, в т.ч. бесхозные (по итогам сезонной проверки в рамках подготовки источников наружного противопожарного водоснабжения к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов).

Результаты сезонных проверок состояния ИНППВ рассматриваются на КЧС и ОПБ муниципального образования.