Решение Совета Муезерского муниципального района

от ……………………. 2011 г. № ………

Схема территориального планирования

муниципального образования

«Муезерский муниципальный район»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПЕТРОЗАВОДСК

2011 г

| Содержание: | сстр. |
| --- | --- |

1.	Введение	3

2.	Описание целей и задач территориального планирования	5

3.	Мероприятия по территориальному планированию Муезерского муниципального района.	10

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере образования	10

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере здравоохранения	10

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере культуры	11

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	11

Строительство спортивно-физкультурных объектов	11

Мероприятия по созданию объектов малого предпринимательства	12

Мероприятия по совершенствованию инженерной инфраструктуры	12

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов	12

Мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и туризма в Муезерском муниципальном районе.	13

4.	Учет интересов Республики Карелия в схеме территориального планирования Муезерского муниципального района. Планируемые объекты регионального значения Республики Карелия на территории Муезерского муниципального района (в соответствии с материалами схемы территориального планирования РК).	14

5.	Объекты, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Республики Карелия, создание которых предусмотрено программами, реализуемыми за счет бюджета Республики Карелия на территории Муезерского муниципального района.	15

Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта.	15

6.	Объекты, обеспечивающие деятельность естественных монополий на территории Муезерского муниципального района.	17

Объекты электроснабжения регионального значения	17

Объекты газоснабжения регионального значения.	17

Объекты связи регионального значения.	18

7.	Территории, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Республики Карелия на территории Муезерского муниципального района.	18

Планируемые особо охраняемые природные территории регионального значения.	18

# Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Схема территориального планирования Муезерского муниципального района – это документ территориального планирования Муезерского муниципального района.

Схемой определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территории Муезерского муниципального района в целях обеспечения его устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учтены интересы граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации», Законом Республики Карелия «О некоторых вопросах градостроительной деятельности», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Республики Карелия, Уставом Муезерского муниципального района, иными нормативными правовыми актами муниципального района.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Схемы разработаны в соответствии со:

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 г. (утверждена Постановлением Законодательного собрания Республики Карелия № 1775-IV ЗС от 24.06.2010 г.

- Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2012 года (утвержденная Постановлением Законодательного Собрания Республики от 04.07.2006 № 2520.III-ЗС).

- Схема территориального планирования Республики Карелия (Проект корректировки 2011 года).

При осуществлении территориального планирования Муезерского муниципального района учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, интересы Республики Карелия по реализации полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации, также созданы благоприятные условия для реализации на территории муниципального района приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ:

- «Жилище» на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2011 года № 127-П);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы (ФЦПРО 2011 – 2015) (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от от 7 февраля 2011 г. № 61);

- «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 № 860);

- «Развитие транспортной системы России (2002-2010 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. № 781-р).

- Долгосрочной инвестиционной программы Республики Карелия на 2007-2010 годы и до 2012 года (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 26.07.2006 Г. № 206р-П);

- Программой экономического и социального развития Республики Карелия на период до 2010 года (утверждена Законом Республики Карелия от 12.11.2007 г. № 1133-ЗРК);

На основе целевых программ:

- "Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2004-2010 годы" (Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 19.05.2004 № 1169-III ЗС).

- "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года" (Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 09.11.2006 № 49-IV ЗС).

- "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия на 2004-2010 годы" (Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21.10.2004 № 1420-III ЗС).

- "Отраслевая целевая программа государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Карелия на 2006-2008 годы" (Постановление Правительства Республики Карелия от 16.12.2005 № 143-П).

- "Освоение недр и развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия на 2000-2002-2010 годы" (Постановление Правительства Республики Карелия от 15.09.2000 № 260-П).

- " Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах»» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2011 г. № 155-П);

- Отраслевая целевая программа "Развитие индивидуального жилищного строительства в Республике Карелия" на 2008-2010 годы" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 30.06.2008 № 281р-П).

- Ведомственная целевая программа оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2012 год. Утверждена приказом Минздравсоцразвития Республики Карелия от 05.12.2010 №1919

- "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия" на 2006-2010 годы" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.11.2005 № 346р-П).

- " Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (Постановление Правительства Республики Карелия от 14 июля 2007 г. № 446)

- "Сохранение генофонда карельской березы и воспроизводство ее ресурсов в целях промышленного освоения на территории Республики Карелия" на 2008-2015 годы" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19.11.2007 № 403р-П).

- "Здоровый образ жизни" на период 2005-2007 годов и до 2010 года" (Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 16.06.2005 № 1836-III ЗС).

- "Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2010 года" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12.11.2007 № 395р-П).

- "Радиационная безопасность населения и территории Республики Карелия на 2008-2011 годы" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 10.05.2007 № 170р-П).

- "Активное вовлечение в топливно-энергетический комплекс Республики Карелия местных топливно-энергетических ресурсов на 2007-2010 годы" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.02.2007 № 72р-П).

- "Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.01.2007 № 22р-П).

- "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года" (Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.09.2006 № 284р-П).

На основе Программ социально-экономического развития Муезерского муниципального района:

- " Программа экономического и социального развития муниципального образования - «Муезерский муниципальный район» на 2007 - 2010 годы";

- «Развитие туризма в Муезерском районе на 2007-2010 годы»;

- «Развитие сферы культуры Муезерского муниципального района   до 2010 года»;

- «Безопасность образовательных учреждений»;

- «Программа  содействия занятости населения Муезерского муниципального района  на 2007-2010 годы»;

- «Дошкольное образование»;

- «Гражданское и патриотическое воспитание»;

- "Развитие физической культуры и спорта в Муезерском районе на 2006-2010 годы".

Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района завершена в 2010 году.

В настоящее время разрабатывается новая Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2011-2015 года. Плановое завершение работ по разработке программы август – сентябрь 2012 г. В программу включены следующие основные направления развития:

  - промышленность;

  - туризм;

  - ЖКХ;

  - малый бизнес;

  - рыбохозяйственная деятельность;

  - транспорт;

  - социальная сфера.

# Описание целей и задач территориального планирования

Территориальное планирование Муезерского муниципального района осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории Муезерского муниципального района (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Муезерского муниципального района;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в том числе формирование комплекса мер и проектных предложений для создания комфортных социальных условий для проживания населения;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, Республики Карелия, Муезерского муниципального района, поселений.

Задачами территориального планирования Муезерского муниципального района являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Муезерского муниципального района, сохранения окружающей природной среды и культурного наследия, вовлечения их в современное социально-культурное и экономического пространство;

- определение назначения территорий Муезерского муниципального района исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Муезерского муниципального района;

- реализации программ социально-экономического развития Республики Карелия, Муезерского муниципального района и муниципальных образований, посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Республики Карелия, Муезерского муниципального района, поселений на территории Муезерского муниципального района и населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Муезерского муниципального района;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Муезерского муниципального района;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Муезерского муниципального района;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Муезерского муниципального района;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Муезерского муниципального района.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития транспортной инфраструктуры должно обеспечивать:

- формирование сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в соответствии с социально-экономическими потребностями, улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения муниципального транспортного сообщения.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- создание условий и организацию в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, привлечение инвестиций;

- обеспечение населения качественными услугами коммунальной сети.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- создание условий для развития промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, планируемых в установленном законом порядке к переводу в земли населенных пунктов для их комплексного освоения и жилищного строительства.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития промышленного и агропромышленного комплексов должно обеспечивать содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях организации системы муниципального социального и бытового обслуживания путём создания инфраструктуры с учетом перспектив пространственного развития Муезерского муниципального района и развития системы расселения, должно обеспечивать:

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития системы здравоохранения:

  - организацию оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи;

  - организацию оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

  - создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений.

Муниципальному сектору здравоохранения Муезерского муниципального района в сфере развития системы медицинских учреждений и оказания высококвалифицированных медицинских услуг необходимо решить следующие задачи по:

  - улучшению условий оказания медицинской помощи населению района на основе материально-технического укрепления и переоснащения объектов здравоохранения.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития системы образования должно обеспечивать:

- организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации путём осуществления принципов территориальной доступности и равных возможностей для жителей.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях получения полноценного общего образования должно обеспечивать:

- организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, обеспечение доступности к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей, проживающих в сельской местности;

- организация отдыха детей в каникулярное время;

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития культурного обслуживания, должно обеспечивать:

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- формирование и содержание муниципального архива, организацию библиотечного обслуживания населения в библиотеках межпоселенческого уровня, создание музеев муниципального района.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях сохранения объектов культурного наследия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

  - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (состоящих в муниципальной собственности) в исторических поселениях;

  - создание условий для сохранения памятников истории в сельских поселениях: Ледмозерском, Лендерском, Ребольском;

  - проведение предварительного археологического обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению,  с целью возможного выявления памятников археологии и военной истории.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях развития физической культуры и спорта должно обеспечивать:

- создание условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района посредством строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры, физической культуры и спорта муниципального значения.

Территориальное планирование Муезерского муниципального района в целях использования рекреационного комплекса для развития туризма, как одного из перспективных направлений на территории муниципального района посредством:

- создания и развития современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- формирование единого рекреационного каркаса Муезерского муниципального района по основным историческим и природно-ландшафтным осям муниципального района;

- развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;

- формирование системы многофункциональных и специализированных рекреационных и туристических центров на территории Муезерского муниципального района;

- использование природно-ландшафтного потенциала Муезерского муниципального района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Территориальное планирование муниципального района в целях охраны окружающей среды, природных ресурсов, ГО и ЧС Муезерского муниципального района должно обеспечивать:

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий Муезерского муниципального района;

- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест размещения и взаимного «сосуществования» различного вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими системами;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Мероприятия по территориальному планированию Муезерского муниципального района.

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере образования

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа интернат в пос. Суккозро | Продолжение строительства: - вторая очередь – здание актового зала и спортивного зала; - третья очередь – здание пищеблока. | 2015 | Адресная инвестиционная программа |
|  | Школа в с. Ругозеро | Капитальный ремонт, подготовка проектной документации. | 2015 | Модернизация образования РК |
|  | Школа в пос. Лендеры | Капитальный ремонт, подготовка проектной документации. | 2015 | Модернизация образования РК |
|  | Школа в пос. Ледмозеро | Капитальный ремонт, подготовка проектной документации. | 2015 | Модернизация образования РК |
|  | пос. Муезерский ДОУ №1 ДОУ №2 | Капитальный ремонт систем водопровода, канализации и теплоснабжения, замена кровли, составление сметной документации, подготовка заявки. | 2015 | Финансирование за счет внебюджетных источников |
|  | пос. Ледмозеро ДОУ№ 3 | Капитальный ремонт систем водопровода, канализации и теплоснабжения, замена кровли, составление сметной документации, подготовка заявки. | 2015 | Финансирование за счет внебюджетных источников |
|  | пос. Лендеры ДОУ№ 4 | Капитальный ремонт систем водопровода, канализации и теплоснабжения, замена кровли, составление сметной документации, подготовка заявки. | 2015 | Финансирование за счет внебюджетных источников |
|  | пос. Волома ДОУ | Капитальный ремонт систем водопровода, канализации и теплоснабжения, замена кровли, составление сметной документации, подготовка заявки. | 2015 | Финансирование за счет внебюджетных источников |
|  | Муниципальный район Детские образовательные учреждения | Обеспечение пищеблоков новым технологическим оборудованием. Составление сметной документации, подготовка заявок на ремонт. | 2030 | Финансирование за счет внебюджетных источников |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере здравоохранения

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Больница в пос. Лендеры | Капитальный ремонт участковой больницы | 2015 | Адресная республиканская инвестиционная программа |
|  | Больница в пос. Муезерский | Ремонт хирургического отделения центральной больницы | 2015 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |
|  | пос. Ледмозеро | Строительство новой амбулатории. Подготовка проектной документации. | 2015 |  |
|  | пос. Волома | Строительство новой амбулатории. Подготовка проектной документации. | 2015 |  |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере культуры

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Муезерский | Восстановление системы теплоснабжения в районном Доме культуры | 2015 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |
|  | с. Реболы | Ремонт кровли и системы теплоснабжения в Доме культуры | 2030 |  |
|  | пос. Лендеры | Ремонт системы теплоснабжения в МУК «Культурный оздоровительный центр» | 2030 |  |
|  | пос. Суккозеро | Реконструкция Дома культуры | 2030 |  |
|  | с. Ругозеро | Капитальный ремонт дома культуры | 2015 |  |
|  | пос. Муезерский | Капитальный ремонт центральной районной библиотеки | 2015 |  |

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (состоящих в муниципальной собственности) в исторических поселениях. | Проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования. | 2030 |  |
|  | Создание условий для сохранения памятников истории в сельских поселениях: Ледмозерском, Лендерском, Ребольском. | Разработка проектов зоны охраны памятников культурного наследия, установление режима использования земель в границах данных зон | 2030 |  |
|  | Проведение предварительного археологического обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению, с целью возможного выявления памятников археологии и военной истории. | Предварительное обследование объекта для выявления границ территории археологического памятника. Разработка проекта зоны охраны памятников археологии | 2030 |  |

## Строительство спортивно-физкультурных объектов

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Муезерский | Реконструкция спортивного зала ангарного типа Муезерской СОШ | 2015 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |
|  | пос. Муезерский | Строительство современного спортивного комплекса | 2030 |  |
|  | пос. Муезерский | Реконструкция хоккейной площадки | 2015 |  |
|  | с. Ругозеро | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |
|  | пос. Лендеры | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |
|  | пос. Тумба | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |
|  | пос. Волома | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |
|  | пос. Пенинга | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |
|  | пос. Тикша | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |
|  | с. Реболы | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |
|  | пос. Суккозеро | Реконструкция спортивной площадки | 2015 |  |

## Мероприятия по созданию объектов малого предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса. Улучшение обслуживания населения. Создание новых рабочих мест. | 2030 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |

## Мероприятия по совершенствованию инженерной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Муезерский | Капитальный ремонт и замена устаревших и изношенных сетей, оптимизация системы теплоснабжения. | 2015 | Комплексная программа по развитию коммунальной инфраструктуры на 2011-2015 гг. |
|  | пос. Муезерский | Замена и ремонт водопроводных сетей. |  |  |
|  | пос. Муезерский | Замена канализационных сетей |  |  |
|  | пос. Ледмозеро | Строительство сети водопровода. Восстановление крыши на водонапорной башне. Строительство напорной канализации. | 2015-2017 | целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 гг. |
|  | пос. Волома | Замена котельного оборудования | 2015 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства РК |
|  | пос. Лендеры |  |  |  |
|  | пос. Ругозеро |  |  |  |
|  | пос. Муезерский |  |  |  |

## Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации и строительство полигона ТБО в п.. Муезерский | Размещение полигона с учетом санитарно-защитной зоны от пос. Муезерский. Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления, ликвидация всех очагов загрязнения не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, несанкционированных свалок. | 2030 г. | Программа «Экология и природные ресурсы РК» на 2004-2010 гг., продолжение |
|  | Обустройство площадки под ТБО в районе с. Ругозеро | В 4 км от с. Ругозеро по дороге на Ондозро – 8 км. Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления, ликвидация всех очагов загрязнения не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, несанкционированных свалок. | 2030 г. |  |
|  | Обустройство площадки под ТБО в районе пос. Волома | Мероприятия по обустройству полигона ТБО. | 2030 г. |  |
|  | Обустройство площадки под ТБО в районе пос. Пенинга | Мероприятия по обустройству полигона ТБО. | 2030 г. |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Восстановление в дальнейшем экологически чистой среды.. | 2015 г. |  |

## Мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и туризма в Муезерском муниципальном районе.

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Муезерский | Проектирование и строительство гостиницы на 150 мест. | 2015 | Генеральная схема размещения объектов инфраструктуры и туризма РК |
|  | пос. Муезерский | Проектирование и строительство информационно-туристического центра (Визит центр) «Экологический туризм» и т. д. | 2015 |  |
|  | пос. Муезерский | Проектирование и строительство гостевых домов. | 2015-2030 |  |
|  | с. Реболы | Проектирование и строительство центра водно-спортивного туризма. | 2015 |  |
|  | с. Реболы | Проектирование и строительство кафе и объектов придорожной инфраструктуры. | 2015 |  |
|  | д. Тулос | Проектирование и строительство кафе и объектов придорожной инфраструктуры. | 2015 |  |
|  | д. Тулос | Проектирование и строительство причала и лодочной станции. | 2015 |  |
|  | д. Тулос | Проектирование и строительство турбазы на 50 мест. | 2015-2030 |  |
|  | д. Тулос | Проектирование и строительство гостевых домов. | 2015 |  |
|  | пос. Кимоваара | Проектирование и строительство кафе и объектов придорожной инфраструктуры. | 2015 |  |
|  | пос. Кимоваара | Проектирование и строительство гостевых домов. | 2015 |  |
|  | пос. Кимоваара | Проектирование и строительство причала и лодочной станции. | 2015 |  |
|  | пос. Лендеры | Проектирование и строительство кафе и объектов придорожной инфраструктуры. | 2015 |  |
|  | пос. Лендеры | Строительство лодочной станции и центра технического обеспечения и обслуживания туристов. | 2015 |  |
|  | пос. Лендеры | Проектирование и строительство гостевых домов. | 2015 |  |
|  | Район озера Гимольское д. Старые Гимолы остров Денга Ройкнаволок | Проектирование и строительство турбазы Проектирование и строительство турбазы Проектирование и строительство турбазы | 2030 |  |
|  | пос. Тикша | Проектирование и строительство кафе и объектов придорожной инфраструктуры. | 2015 |  |
|  | пос. Тикша | Проектирование и строительство базы отдыха | 2030 |  |
|  | пос. Тикша | Проектирование и строительство гостевых домов | 2015 |  |

# Учет интересов Республики Карелия в схеме территориального планирования Муезерского муниципального района. Планируемые объекты регионального значения Республики Карелия на территории Муезерского муниципального района (в соответствии с материалами схемы территориального планирования РК).

Согласно Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ к объектам регионального значения относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Республики Карелия Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) Республики Карелия, законами Республики Карелия, решениями высшего исполнительного органа государственной власти Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Республики Карелия.

В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации” №184-ФЗ от 06 октября 1999 года, который устанавливает полномочия законодательных (исполнительных)  органов субъектов Российской Федерации и Градостроительным Кодексом РФ, объекты регионального значения Республики Карелия относятся к следующим областям:

- автомобильного транспорта;

- предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- образования;

- здравоохранения;

- физической культуры и спорта;

- культуры;

- особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В соответствии с п.3 статьи 26 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ к объектам регионального значения также были отнесены объекты, реализуемые за счет программ субъектов естественных монополий. В республике Карелия это будут объекты в областях:

- электроэнергетики;

- газоснабжения;

- связи.

На основании вышеперечисленного, а также Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, Программы социально-экономического развития республики Карелия на период до 2015 года, ведомственных целевых программ Республики Карелия, предложений и замечаний органов исполнительной власти Республики Карелия, а также субъектов естественных монополий на территории Карелии была определена классификация и составлен перечень планируемых объектов регионального значения Республики Карелия.

В соответствии с данной классификацией планируемые объекты регионального значения Республики Карелия и информация о них отражены в текстовой части настоящих Положений о территориальном планировании в виде таблиц. В них отображаются сведения о размещении и характеристиках объектов регионального значения.

| # Объекты, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Республики Карелия, создание которых предусмотрено программами, реализуемыми за счет бюджета Республики Карелия на территории Муезерского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта. |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Срок выполнения | Основание |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Вторая очередь |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги Муезерский – Ледмозеро – Боровой – Кепа | Муезерский район – Муезерское г.п., Ледмозерское с.п.; | 2030 | Схема территориального планирования Республики Карелия |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район – Муезерское г.п., Воломское с.п., Пенингское с.п., Суккозерское с.п.; | 2030 |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги Реболы-Лендеры-госграница | Муезерский район – Лендерское с.п.,Ребольское с.п. | 2030 |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги «Муезерский-Гимолы-Поросозеро», км 92 – Лендеры | Муезерский район – Суккозерское с.п., Лендерское с.п. | 2030 |  |  |
|  | 1 очередь |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мостов |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство мостов через проливы на км 2 и 3 автомобильной дороги Реболы-Лендеры-Госграница | Муезерский район – Ребольское с.п. | 2020 | Схема территориального планирования Республики Карелия |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через р.Вирда-1 на км 99 автомобильной дороги Тикша-Реболы | Муезерский район – Ребольское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 104 автодороги Тикша - Реболы | Муезерский район – Ребольское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 17 автодороги Реболы-Лендеры-Госграница | Муезерский район – Лендерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 21 автодороги Реболы-Лендеры-Госграница | Муезерский район – Лендерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 38 автодороги Реболы-Лендеры-Госграница | Муезерский район – Лендерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через р. Вара на км 42 автодороги Реболы-Лендеры-Госграница | Муезерский район – Лендерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 47 автодороги Реболы-Лендеры-Госграница | Муезерский район – Лендерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через р. Муезерка на км 1 автодороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район – Муезерское г.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через р.Чирка-Кемь на км 29 автодороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район – Воломское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через р. Волома на км 44 автодороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район – Воломское с.п., Пенингское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 65 автодороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район –Пенингское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 67 автодороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район –Пенингское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через р.Вотто на км 136 автодороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район –Суккозерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 82 а/д Тикша - Реболы | Муезерский район – Ребольское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Строительство мостового перехода через ручей на км 43 автодороги Тикша - Реболы | Муезерский район – Муезерское г.п. | 2020 |  |  |

# Объекты, обеспечивающие деятельность естественных монополий на территории Муезерского муниципального района.

## Объекты электроснабжения регионального значения

| № п/п | Наименование проекта программы | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ПС-32К "Муезерка" с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА, на 2х4 МВА, установкой КРУ 35 кВ в модульном здании (1 шт), заменой выключателей 10 кВ (8 шт.) | 2013-2014 | Долгосрочная инвестиционная программа филиала «Карелэнерго» до 2015 г. |
|  | Реконструкция ВЛ-35- кВ; Л-62с «ПС-42С Мотка – ПС -43 Лендеры» с заменой опор и провода | 2016-2017 |  |
|  | Техническое перевооружение объектов филиала «Карелэнерго» по обеспечению быстродействия устройств РЗА транзита линий 110 кВ Л-I06 - Л-146 | 2010-2011 |  |
|  | Техническое перевооружение ПС-13 "Ледмозеро" с установкой устройств компенсации реактивной мощности | 2011-2012 |  |
|  | Реконструкция РС-13 Ледмозеро, ПС-33 Пенинга, ПС-9 Ругозеро | После 2015 | Схема перспективного развития филиала «Карелэнерго» до 2015 г |

## Объекты газоснабжения регионального значения.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Строительство газопроводов-отводов Ø325мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) на г. Костомукшу | Муезерский район – Ругозерское с.п., Ледмозерское с.п.; Костомукшский г.о. | Санитарно – защитные зоны: города и населенные пункты - 150 дачные поселки, сельскохозяйственные угодья - 100 газораспределительные станции - 300 |

## Объекты связи регионального значения.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |
|  | Прокладка оптико-волоконных линий связи Питкяранта - Соуярви - Поросозеро - Суккозеро - Муезерский - Ледмозеро – Юшкозеро. | Муезерский район – Поросозерское с.п., Суккозерское с.п., Пенингское с.п.,Воломское с.п., Муезерское г.п. – Ледмозерское с.п.; | Охранная зона линий связи – 1 метр по обе стороны от крайних кабелей; |

# Территории, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Республики Карелия на территории Муезерского муниципального района.

## Планируемые особо охраняемые природные территории регионального значения.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 6 | Государственный ландшафтный памятник природы "Воттовара" | Муезерский район – Суккозерское с.п. | Площадь 1.6 тыс. га/ режим использования устанавливается постановлением Правительства РК |
| - 1 | "Тулос" | Костомукшский г.о., Муезерский район – Ледмозерское с.п. | Площадь 30.0 тыс. га/ режим использования устанавливается постановлением Правительства РК |
| - 1 | "Малонарушенные леса - Муезерка" | Муезерский район – Муезерское г.п. | Площадь 1.2 тыс. га/ режим использования устанавливается постановлением Правительства РК |