Приложение № 3

план мероприятий

по реконструкции и ремонту автомобильных дорог местного значения

на территории муниципального образования «Суккозерское сельское поселение» в 2016-2020 гг.

| № п/п | Наименование объема работ | Срок выполнения работ | объем финансирования | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, отсыпка дорог в поселках: Суккозеро - улицы Центральная, Гастелло, Лесная, пер. Центральный – 1,9 км; Гимолы – ул. Ленина – 0,7 км. Тумба – ул. Первомайская– 0,8 км | 2016 год (май-октябрь) | 350,0 тыс. руб. | Администрация Суккозерского сельского поселения |
| 1.1. | Содержание дорог в летнее время (все улицы) | май-октябрь | 100,0 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Содержание дорог в зимнее время (все улицы) | ноябрь-апрель | 1071,0тыс. руб. |  |
| 2 | Ремонт, отсыпка дорог в поселке Суккозеро пер. Лесной, улицы Краснодонская, Подсочная, Заречная, пер. Железнодорожный – 2,2 км; Гимолы - улица Лесная – 0,9 км; Тумба - улица Болотная – 0,3 км. | 2017 год (май-сентябрь) | 350,0 тыс. руб. | Администрация Суккозерского сельского поселения |
| 2.1. | Содержание дорог в летнее время (все улицы) | май-октябрь | 110,0 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Содержание дорог в зимнее время (все улицы) | ноябрь-апрель | 1090,0 тыс. руб. |  |
| 3 | Ремонт, отсыпка дорог в поселке Суккозеро - улицы, Новая, Комсомольская, Привокзальная, пер. Гористый, Антикайнена, Красноармейский – 2,0 км. Гимолы – ул. Пушкина – 0,5 км. Тумба – пер. Заречный – 0,2 км. | 2018 год (май-сентябрь) | 300,0тыс. руб. | Администрация Суккозерского сельского поселения |
| 3.1. | Ремонт моста в п. Суккозеро по ул. Центральная – 1 шт. | 2018 год (май-сентябрь) | 20,0 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Содержание дорог в летнее время (все улицы) | май-октябрь | 115,0 тыс. руб. |  |
| 3.3. | Содержание дорог в зимнее время (все улицы) | ноябрь-апрель | 1145,0 тыс. руб. |  |
| 4 | Ремонт, отсыпка дорог в поселке Суккозеро – ул. Терешковой, Ленина, пер. Заозерный – 1,9 км. Гимолы – ул. Гагарина, Школьная - 1,7 км. Тумба – ул. Ленина, Комсомольская – 1,0 км. | 2019 год (май-сентябрь) | 550,0 тыс. руб. | Администрация Суккозерского сельского поселения |
| 4.1. | Ремонт моста в п. Суккозеро по ул. Лесная, ул. Школьная – 2 шт. | 2019 год (май-сентябрь) | 40,0 тыс. руб. |  |
| 4.2. | Содержание дорог в летнее время (все улицы) | май-октябрь | 115,0 тыс. руб. |  |
| 4.3. | Содержание дорог в зимнее время (все улицы) | ноябрь-апрель | 895,0 тыс. руб. |  |
| 5 | Ремонт, отсыпка дорог в поселке Суккозеро - ул. Советская, Мира, Ломоносова, пер. Строительный, – 1,6 км. Гимолы – ул. Новая, Гористая - 0,9 км. Тумба – ул. Мира, пер. Лесной – 0,5 км. | 2020 год (май-сентябрь) | 320,0 тыс. руб. | Администрация Суккозерского сельского поселения |
| 5.1. | Ремонт моста в п. Суккозеро по ул. Советская, ул. Центральная – 2 шт. | 2020 год (май-сентябрь) | 40,0 тыс. руб. |  |
| 5.2. | Содержание дорог в летнее время (все улицы) | май-октябрь | 120,0 тыс. руб. |  |
| 5.3. | Содержание дорог в зимнее время (все улицы) | ноябрь-апрель | 1140,0 тыс. руб. |  |
|  | итого: |  | 7871,0 тыс. руб. |  |