РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУЕЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2018г.                                                                                             № 13

О проведении мероприятий по санитарной уборке,

благоустройству и озеленению территории

Муезерского городского поселения и проведению

Всероссийского экологического субботника

«Зеленая весна – 2018»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Правилами  благоустройства территории  Муезерского городского поселения», утвержденными  решением 17 сессии 2 созыва  Совета Муезерского городского поселения  от 14.11.2012 года  №  93,  в целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территории Муезерского городского поселения, повышения комфортности среды проживания населения:

- Провести мероприятия по санитарной уборке, благоустройству и озеленению территории Муезерского городского поселения с 28.04.2018г. по 30.06.2018г.

- С 03.05.2018 г. по 08.05.2018 г. провести массовые мероприятия Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2018» с привлечением населения согласно графика. (Приложение 3)

- Для организации руководства и контроля проведения мероприятий по благоустройству и весенней санитарной уборке, создать Штаб по благоустройству и весенней санитарной уборке (приложение №1).

- Утвердить План проведения мероприятий по весенней санитарной уборке (приложение № 2) и довести его до исполнителей;

- Специалистам администрации Муезерского городского поселения:

- подготовить и разместить на досках объявлений информацию о проведении Всероссийского субботника;

- подготовить обращение к населению о принятии активного участия в проводимых мероприятиях по благоустройству.

5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности рекомендовать проведение мероприятий по благоустройству и весенней санитарной уборке закрепленной за организацией территории собственными силами, в соответствии с п.п.3.1.2.2. п.3.1. гл.3 Правил благоустройства территории Муезерского городского поселения и в соответствии с графиком

(Приложение № 3)

- Собственникам жилых домов провести уборку от мусора дворовых территорий.

- Штабу по благоустройству и весенней санитарной уборке осуществлять постоянный контроль за проведением мероприятий.

- Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава Муезерского городского поселения                                                    Л.Н.Баринкова

Приложение № 1

к распоряжению   администрации

Муезерского городского поселения

от 12.04.2018 года    № 13

СОСТАВ  ШТАБА

по благоустройству и весенней санитарной уборке

в Муезерском городском поселении

Руководитель штаба

Баринкова Л.Н. -    Глава Муезерского городского поселения

Заместитель руководителя штаба

Смирнова С.В. -     специалист администрации Муезерского городского поселения

Члены штаба

Кошкина В.В. -   специалист администрации Муезерского городского поселения

Мисько Я.Г. -       Директор ООО «Муезерский  водоканал» (по согласованию)

Хохлун И.Н. –      Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского

поселения»

Шулевский Р.Р..-    Управляющий ТСЖ «Доверие» (по согласованию)

Приложение № 2

к распоряжению   администрации

Муезерского городского поселения

от 12.04.2018 года № 13

ПЛАН

мероприятий по санитарной уборке, благоустройству и озеленению

территории Муезерского городского поселения

и проведению Всероссийского экологического субботника  «Зеленая весна – 2018»

Примечание: В связи с погодными условиями возможна корректировка сроков проведения намеченных

мероприятий.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный обход и объезд всей территории в пределах поселения | 28.04.2018 г. - 03.05.2018 г. | Баринкова Л.Н., Хохлун И.Н., Кошкина В.В. |
| 2 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. Выявление случаев нарушений Правил благоустройства и привлечение нарушителей к административной ответственности | 28.04.2018 г. - 03.05.2018 г. | Баринкова Л.Н., Хохлун И.Н., Кошкина В.В. |
| 3 | Проведение уборки территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения, (проведение субботников), в соответствии с утвержденными графиками | 28.04.2018 г. - 15.05.2018 г. | ИП Хохлун, ТСЖ «Доверие» Советы домов при непосредственном управлении |
| 4 | Проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2018» | 03.05.2018г.- 08.05.2018г. | Администрация Муезерского г/п, Руководители предприятий, учреждений |
| 5 | Очистка территории поселка от мусора, включая уборку обочин кюветов дорог | 03.05.2018г. 30.06.2018г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| 6 | Уборка мест захоронений, ремонт памятников | До 08.05.2018г. | Хохлун И.Н - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения», Муезерская СОШ, Администрация городского поселения |
| 7 | Проведение уборки территорий, прилегающих к организациям, предприятиям | До 08.05.2018г. | Руководители предприятий, учреждений |
| 8 | Проведение уборки территории, прилегающей к объектам водоснабжения, водоотведения | До 15.05.2018г. | Директор ООО «Муезерский водоканал» |
| 9 | Очистка дорог от песка | До 15.06.2018г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского Поселения» |
| 10 | Озеленение территории: * Посадка деревьев и кустарников на ул.Октябрьская, ул.Гагарина. *Посадка цветов в вазоны и клумбы. | 15.05.2018г.- 15.06.2018г. | Администрация Муезерского г/п, Руководители предприятий, учреждений |
| 11 | Проведение уборки территории кладбища с привлечением населения, (проведение субботников) | До 27.05.2018г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского Поселения » |
| 12 | Обрезка кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев | До 30.06.2018г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского Поселения » |

|  | Приложение № 3 к распоряжению администрации Муезерского городского поселения от 12.04.2018 года № 13 График |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведения мероприятий Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2018» |  |  |  |
| с привлечением трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений на территории |  |  |  |  |
| Муезерского городского поселения |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование организации | территории для уборки | виды работ | Дата проведения* |
| 1 | Администрация Муезерского городского поселения | Своя территория, | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 2 | ГКУ РУ "Отряд противопожарной службы по Муезерскому району" | Своя территория, | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 3 | Муезерское представительство АО «ТНС ЭнергоКарелия» | Своя территория, | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 4 | ПАО "ПСК" г.Петрозаводск | Своя территория, | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 5 | Участок эксплуатации № 10 МЦТЭТ Карельского филиала ОАО "Ростелеком" | Территория вокруг нового и старого зданий | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 6 | Рабочие по благоустройству МКУ "Благоустройство" | Рыночная площадь, территория бывшей поликлиники | Уборка листвы, мусора. | 3 мая |
| 7 | ГКУ "Центр занятости населения Муезерского района" | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 8 | Инспекция охотнадзора Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 9 | ГУП КарелФарм | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 10 | МБУ "КЦСОН" Муезерского района РК | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 11 | Миграционный пункт ОМВД России по Муезерскому району | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 12 | МКОУ ДОД "Детская школа искусств" | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 13 | МКУДО Муезерский дом творчества | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 14 | ОАО Костомукшская дистанция пути | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 15 | Отдел госконтроля , надзора и рыбоохраны по РКСЗТУ Росрыболовства | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 16 | Следственный комитет | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 17 | Уголовно-исполнительная инспекция | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 18 | Управление Пенсионного Фонда РФ по РК | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 19 | УФПС РК филиал ФГУП "Почта России" | Своя территория, территория вдоль забора со стороны ул. Строителей, ул. Правды | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 20 | Детская библиотека | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 21 | Взрослая библиотека | Своя территория | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 22 | Прокуратура Муезерского района РК | Своя территория, сквер напротив Прокуратуры | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 23 | Муезерский районный суд | Своя территория, территория ул. Октябрьская подход к зданию суда, Сквер напротив здания суда |  |  |
| 24 | Рабочие по благоустройству МКУ "Благоустройство" | Своя территория, сквер напротив "Пятерочки" | Уборка листвы, мусора. | 3 мая |
| 25 | МКОУ «Муезерская СОШ» | Своя территория, Сквер ул.Гагарина (Братская могила), школьный тротуар, школьная аллея напротив СОШ | сбор мусора , уборка листвы. | 4 мая |
| 26 | МБУ "Централизованная клубная система" | Своя территория, Сквер ул.Октябрьская (Памятный знак) | уборка мусора, листвы, выметание дорожек у памятника | 4 мая |
| 27 | Отдел судебных приставов УФССП по Муезерскому району | Своя территория, Сквер ул.Октябрьская (Памятный знак) |  |  |
| 28 | МКУ ДО ДЮСШ Муезерского района | Своя территория, Сквер ул.Октябрьская (Памятный знак) |  |  |
| 29 | ПАО Муезерский ЛПХ | Своя территория, Сквер ул.Советская (ЛПХ), территория вдоль забора ул.Советская | Уборка подроста, деревьев, сбор листвы , мусора. Уборка подроста, деревьев, сбор листвы , мусора. | 4 мая 4 мая |
| 30 | Судебный участок Муезерского района | Своя территория, Сквер ул.Советская (ЛПХ), территория вдоль забора ул.Советская |  |  |
| 31 | Совет ветеранов | Своя территория, Сквер ул.Советская (ЛПХ), территория вдоль забора ул.Советская |  |  |
| 32 | ГБУ РК Муезерская районная станция по борьбе с болезнями животных | Своя территория, Сквер ул.Советская (ЛПХ), территория вдоль забора ул.Советская |  |  |
| 33 | Муезерский участок Филиал-треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз», | Своя территория, территории вокруг групповых установок. | Уборка листвы, мусора. | 3-4 мая |
| 34 | КГУ РК "Муезерское центральное лесничество" | Своя территория, территория вдоль недостроенного дома | Уборка подроста, деревьев, сбор листвы , мусора. | 4 мая |
| 35 | ГБУ РК "Карельский цент авиационной охраны лесов" | Своя территория, территория вдоль ул.Лесная. | Уборка подроста, деревьев, сбор листвы , мусора. | 7 мая |
| 36 | Рабочие по благоустройству МКУ "Благоустройство" | территория вдоль ул.Лесная. | Уборка подроста, деревьев, сбор листвы , мусора. |  |
| 37 | ОМВД России по Муезерскому району | Своя территория, территория вдоль ул.Октябрьская (здание ГАИ) | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 38 | МКДОУ №1 п.Муезерский | Своя территория, территория за забором д/сада | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 39 | МКДОУ №2 п.Муезерский | Своя территория, территория за забором д/сада | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 40 | ГБУ Социального обслуживания РК «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей № 2» | Своя территория, Территория между больничным городком и центром помощи детям | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 41 | ГБУЗ «Межрайонная больница №1» | Своя территория, Территория вдоль забора ул.Строителей | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 42 | Муезерский цех УКВ | Своя территория, участок дороги от ул.Строителей до радиотелецентра | Уборка мусора, рубки ухода. | 4 мая |
| 43 | Отдел Военного комиссариата РК по Муезерскому району | Своя территория,Территория вдоль ограждения со стороны рынка | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 44 | Финансовое управление Муезерского района | Школьная аллея, "Стена памяти" | Подметание аллеи, сбор листьев, мусора | 4 мая |
| 45 | Администрация Муезерского муниципального района | Центральная площадь, Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. | 4 мая |
| 46 | ГБУ РК «МФЦ» РК | Территория перед Домом быта | Уборка листвы, мусора. | 4 мая |
| 47 | ДО № 8628/01679 КО № 8628 СЗ банка России. | Территория перед Домом быта | Уборка листвы, мусора. |  |
| 48 | МКУ " Хозяйственная группа" | Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. | 4 мая |
| 49 | МКУ "Информационно методический центр" | Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. |  |
| 50 | МКУ "Централизованная бухгалтерия Администрации Муезерского муниципального района" | Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. |  |
| 51 | МКУ « Муезерский межмуниципальный районный архив» | Газон, тротуар по ул.Октябрьской вдоль Дома быта | уборка листвы, подметание тротуара, сбор мусора. | 4 мая |
| 52 | Муезерский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» | Газон, тротуар по ул.Октябрьской вдоль Дома быта |  |  |
| 53 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" г.Петрозаводск | Газон, тротуар по ул.Октябрьской вдоль Дома быта |  |  |
| 54 | Отдел надзорной деятельности г.Костомукша,Калевальского и Муезерского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия | Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. | 4 мая |
| 55 | Страховой отдел филиала ООО «Росгосстрах» в РК | Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. |  |
| 56 | УМАП "Экспресс" | Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. |  |
| 57 | Отдел № 12 УФК по Республике Карелия | Сквер по ул.Октябрьской | сбор листвы вдоль дорожек, подметание дорожек, сбор мусора. |  |
| 58 | ГКУСЗ "Центр социальной работы Муезерского района" | Территория вокруг районной администрации | сбор листвы, мусора, подметание асфальтовой дорожки. | 4 мая |
| 59 | МКУ "Муезерская Центральная межпоселенческая библиотека" | Территория вокруг районной администрации | сбор листвы, мусора, подметание асфальтовой дорожки. |  |
| 60 | Отдел ЗАГСа Муезерского района РК | Территория вокруг районной администрации | сбор листвы, мусора, подметание асфальтовой дорожки. |  |
| 61 | Редакция газеты | Территория вокруг районной администрации | сбор листвы, мусора, подметание асфальтовой дорожки. |  |
| 62 | ИП Марков | Территория вокруг Дома быта | Уборка листвы, мусора, подметание площадки. | 4 мая |
| 63 | МИ ФНС № 2 по РК ТОРМ по Муезерскому р-ну | Территория вокруг Дома быта |  |  |
| 64 | ФКУ Государственное юридическое бюро по РК | Территория вокруг Дома быта |  |  |
| 65 | Парикмахерская ( Купреева Н.) | Территория вокруг Дома быта |  |  |
| 66 | ИП Линник | Территория вокруг Дома быта |  |  |
| 67 | Нотариус Муезерского нотариального округа | Территория вокруг Дома быта |  |  |
| 68 | Швейный цех | Территория вокруг Дома быта |  |  |
| * | Сроки проведения субботника могут быть сдвинуты в зависимости от погодных условий. |  |  |  |