РЕСПУБЛИКА    КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУЕЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30   июня  2017 г.                                                                                        № 32

Об утверждении  краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Муезерского

городского поселения на 2018,2019 год

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года № 106-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация Муезерского  городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Муезерского  городского поселения на 2018,2019 годы (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, по видам ремонта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на официальном сайте Муезерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.muezersky.ru.

Глава  Муезерского городского поселения	                                       Л.Н.Баринкова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Муезерского городского

поселения от  30 июня 2017 года № 32

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Муезерского городского поселения на 2018,2019 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Общая площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п.Муезерский, ул. 8 Марта, д.5 | 1967 | 1981 | брусчатые | 2 | 1 | 349,8 | 324,6 | 74,8 | 18 | 1860000 | - | - | 1860000 | 0 | 0 | 2019 |
| 2 | п.Муезерский, ул. Гагарина, д.4 | 1965 |  | брусчатые | 2 | 1 | 350,92 | 325,16 | 239,65 | 22 | 1883000 | - | - | 1883000 | 0 | 0 | 2019 |
| 3 | п.Муезерский, ул. Гагарина, д.10 | 1965 | 1977 | брусчатые | 2 | 2 | 347,0 | 322,0 | 198,6 | 16 | 1862000 | - | - | 1862000 | 0 | 0 | 2019 |
|  | Итого по Муезерскому городскому поселению в 2019 году: | 3 МКД |  |  |  |  | 1047,72 | 971,76 | 513,05 | 56 | 5605000 |  |  | 5605000 |  |  |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Муезерского городского

поселения от  30 июня 2017 года № 32

| Раздел №2 Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |  |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 1 | п.Муезерский, ул. 8 Марта, д.5 | 1860000 | 139991 |  |  |  |  |  |  |  | 276 | 577463 |  |  | 290 | 944940 | 87494 |  | 74400 | 35712 |
| 2 | п.Муезерский, ул. Гагарина, д.4 | 1883000 | 141722 |  |  |  |  |  |  |  | 275 | 584604 |  |  | 292 | 956624 | 88576 |  | 75320 | 36154 |
| 3 | .Муезерский, ул. Гагарина, д.10 | 1862000 | 140142 |  |  |  |  |  |  |  | 274 | 578084 |  |  | 290 | 945956 | 87588 |  | 74480 | 35750 |

Итого по Муезерскому           5605000    421855                                                                                            825      1740151                              872           2847520       263658       		224200	     107616

городскому поселению