Протокол № 1

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения»

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 10.01.2024 г.                                                  Время проведения: 16.00 час.

Председательствовал: Баринкова Л.Н.- Глава Муезерского городского поселения

Секретарь комиссии: Смирнова С.В. -    специалист администрации Муезерского

городского поселения;

Присутствовали члены комиссии:

Ильин П.И. - Начальник отдела ВМР ГОиЧС

Романова О.С. –     представитель общественности, заведующая детским садом №1

Тимофеев Э.В. –    Активист РО ОНФ, преподаватель «МКОУ Муезерская СОШ»

Фомина И.В. -        главный бухгалтер администрации Муезерского городского поселения,

заместитель председателя общественной комиссии

Хохлун И.Н.    –    Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения»

(по Согласованию);

Шестенок С.А. -  Начальник ОМВД России по Муезерскому району (по Согласованию)

Повестка дня:

- О внесении изменений в виды работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2024г. (докладчик: Смирнова С.В.-специалист администрации).

- Внесение изменений в дизайн-проект дворовой территории по ул.Гагарина д.20а, общественной территории по ул. Октябрьская в районе д.21 (Приложение 1,2)

- Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых на общероссийское голосование. (Приложение 3)

- Внесение изменений в состав общественной комиссии (докладчик: Смирнова С.В.-специалист администрации). (Приложение 4)

- Согласование графика заседаний общественной комиссии. (докладчик: Смирнова С.В.-специалист администрации). (Приложение 5)

По первому вопросу повестки дня слушали: Смирнову С.В. – специалиста администрации.

На 2024 год Муезерскому городскому поселению на реализацию программы выделена субсидия в размере 1 008 113,0 руб., что в два раза меньше прошлогодней (1 951,00 в 2023г). Софинансирование из местного бюджета 60 486,78 руб. Всего на проекты 1 068 599,78руб. По плану реализации программы в 2024 году было запланировано благоустройство двух дворовых (ул. Гагарина д.30-32, и д.20а), и двух общественных территорий: сквер в районе д.21 и территория у пруда ул. Советская.

|  | Стоимость работ руб |
| --- | --- |
| Дворовые территории | 36 000,0 |
| Общественные территории | 1 032 599,78 |
| Всего: | 1 068 599,78 |

Предлагаю оставить для реализации д.20а по ул. Гагарина: установка скамеек -3 шт., установка урн -3 шт.

Две общественные территории, так как эти территории участвовали в голосовании, и они были выбраны жителями. В связи с уменьшением средств субсидии, предлагаю разделить работы на этапы.

-В проекте по благоустройству сквера ул. Октябрьская в районе д.21 (1 этап): прокладка кабеля для освещения, устройство площадки и дорожки из брусчатки, установка уличных часов на опоре.

- в проекте благоустройство территории у пруда ул. Советская (1 этап): вырубка кустарника, корчевка пней, планировка территории под пешеходную дорожку.

Предложено: Утвердить виды работ по благоустройству общественных территорий по 1 этапу

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. -  специалиста администрации Муезерского городского поселения

В связи с уменьшением размера финансирования проектов, внести в дизайн- проект общественной территории «Благоустройство сквера ул. Октябрьская в районе д.21» изменения по уменьшению протяженности пешеходных дорожек. (Приложение 1)

Предложено: Утвердить предложенный дизайн проект Приложение 1

Голосовали: «за» - 8,  «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали: Смирнову С.В. -  специалиста администрации Муезерского городского поселения

Поскольку в этом году не сможем завершить проекты, выбранные народным голосованием в 2023г., предлагаем в перечень для голосования включить эти же проекты по 2 этапу)

Предложено: Утвердить перечень общественных территорий, предлагаемых на общероссийское голосование согласно Приложению 2

Голосовали: «за» - 8,  «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали: Смирнову С.В. -  специалиста администрации Муезерского городского поселения

Предложено: Внести изменения в состав общественной комиссии согласно приложению 3

Голосовали: «за» - 8,  «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали: Смирнову С.В. -  специалиста администрации Муезерского городского поселения

Предложено: Согласовать график заседаний общественной комиссии согласно Приложению 4

Голосовали: «за» - 8,  «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии          ___________________           Л.Н.Баринкова

Секретарь      комиссии              __________________          С.В.Смирнова

Приложение 1

Дизайн- проект

Благоустройство дворовой территории ул. Гагарина д.20а

Ул. Гагарина д.20а

Установка скамейки

Установка урны

Дизайн проект                                                                                                           Приложение 2

«Благоустройство территории сквера ул. Октябрьская в районе д.21»

тротуар

скамья парковая

урна

часы на опоре

брусчатка

Приложение № 3

К протоколу 1 от 10.01.2024

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Общественных территорий Муезерского городского поселения,

представленных на Всероссийское голосование

- Сквер по ул Октябрьской в районе д.21 (2 этап)

- Общественная территория у пруда по ул. Советская (2 этап)

Приложение № 4

К протоколу 1 от 10.01.2024

СОСТАВ

Общественной комиссии

| Баринкова Л.Н. | Глава Муезерского городского поселения- председатель общественной комиссии |
| --- | --- |
| Смирнова С.В. - | Специалист обеспечивающий техническое обслуживание администрации Муезерского городского поселения- секретарь общественной комиссии |
| Фомина И.В | Главный бухгалтер администрации Муезерского городского поселения- заместитель председателя общественной комиссии |
|  | Члены Общественной комиссии |
| Пасечник А.А. | Ведущий специалист отдела градостроительства и землепользования Администрации Муезерского муниципального района (по Согласованию) |
| Лаврентьева Н.К | Редактор районной газеты «Муезерсклес» (по Согласованию) |
| Романова О.С | Представитель общественности, заведующая «МКДОУ детский сад №1» (по Согласованию) |
| Тимофеев Э.В. | Активист РО ОНФ, преподаватель «МКОУ Муезерская СОШ» (по Согласованию) |
| Ильин П.И. | Начальник отдела ВМР ГОиЧС (по Согласованию) |
| Хохлун И.Н. | Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Шестенок С.А. | Начальник ОМВД России по Муезерскому району (по Согласованию) |

Приложение № 5

К протоколу 1 от 10.01.2024

График

проведения заседаний муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муезерского городского поселения» на 2024 год

| Дата проведения | Время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 10.01.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 14.02.2024 | 16,30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 13.03.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 17.04.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 15.05.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 14.06.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 17.07.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 14.08.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 18.09.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |
| 16.10.2024 | 16.30 | администрация Муезерского городского поселения |