Протокол № 4

заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения в 2021 году.

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 11.06.2021 г.                                                  Время проведения: 16.30 час.

Председательствовал:

Фомина И.В. -  главный бухгалтер администрации Муезерского городского поселения, заместитель председателя общественной комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Смирнова С.В. -   специалист администрации Муезерского городского поселения,

секретарь общественной комиссии;

Лаврентьева Н.К. - редактор районной газеты «Муезерсклес»;

Толкач П.М.         – начальник ОВМР ГО и ЧС;

Хохлун И.Н.         – депутат Совета Муезерского городского поселения;

Четов С.А.     -   начальника отдела градостроительства и землепользования администрации

Муезерского муниципального р-на

Повестка дня:

- О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

- О расторжении муниципального контракта с Афанасьевой Т.Г.

- Утверждение отчета по реализации программы за май 2021 год. (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

1.По первому вопросу повестки дня слушали: Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

Работы на объектах не начаты. Подрядчики ООО «Реммонтажстрой» планируют начать работы с 10 июля. В основном работы связаны с ремонтом дворовых проездов. ООО «Сварог» также планирует начать работы в июле

Предложено: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение: Принять информацию к сведению.

2.По второму вопросу повестки дня слушали: Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

Поступило заявление от Афанасьевой Т.Г. о расторжении муниципального контракта. №06/2021 от 30.03.2021

Предложено: Расторгнуть муниципальный контракт с ИП Афанасьева Т.Г. №06/2021 от 30.03.2021г. Заключить прямой договор на поставку саженцев декоративных деревьев и кустарников с ИП Савченко Ирина Александровна.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: Расторгнуть муниципальный контракт с ИП Афанасьева Т.Г. №06/2021 от 30.03.2021г. Заключить прямой договор на поставку саженцев декоративных деревьев и кустарников с ИП Савченко Ирина Александровна.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

Предложено: Утвердить отчет по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» за июнь 2021 год.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: Утвердить отчет по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» за июнь 2021 год.

Председатель комиссии                                                                      И.В.Фомина

Секретарь      комиссии                                                                       С.В.Смирнова