Протокол № 8

заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения в 2021 году.

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 23.11.2020 г.

Время проведения: 16.00 час.

Председательствовал:

Баринкова Л.Н.    - Глава Муезерского городского поселения, председатель

общественной комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Смирнова С.В.       -    специалист обеспечивающий техническое обслуживание

администрации Муезерского городского поселения, секретарь

общественной комиссии

Фомина И.В.         -   главный бухгалтер администрации Муезерского городского

поселения

Лаврентьева Н.К.   -   редактор районной газеты «Муезерсклес»

Толкач П.М.           – Начальник ОВМР ГО и ЧС

Хохлун И.Н.                   –Депутат Совета Муезерского городского поселения

Четов С.А.              -   начальника отдела градостроительства и

землепользования администрации Муезерского муниципального р-на

Повестка дня:

- Внесение изменений в перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в «Программу формирования комфортной городской» на 2020 год. (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

- Утвердить адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году с изменением видов работ согласно Приложению 1. (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

1.По первому вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

В связи с неисполнение Договора подряда ООО «Силенд» по асфальтированию дворовой территории по ул. Гагарина д.22, администрация Муезерского городского поселения приняла решение о расторжении договора подряда №12/2020 от 29 апреля 2020г. на выполнение работ по «Благоустройству дворовой территории ул. Гагарина д.22, в пгт.Муезерский (асфальтирование дворового проезда). В целях использования выделенных субсидий из Федерального и Республиканского бюджетов на благоустройство территории, предлагаем внести изменения в перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в «Программу формирования комфортной городской» на 2020 год:

1.1 Исключить из перечня видов работ на дворовой территории ул.Гагарина д.22 работы по ремонту дворового проезда.

1.2 Дополнить виды работ на общественной территории «Муниципальное кладбище» -   устройство 4 контейнерных площадок.

Решили: 1. Исключить из перечня видов работ на дворовой территории ул.Гагарина д.22 работы по ремонту дворового проезда.

2. Дополнить виды работ на общественной территории «Муниципальное кладбище» -   устройство 4 контейнерных площадок. (Схема установки контейнерных площадок. Приложение 2)

Голосовали: «за» - 7 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

2.По второму вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

Предлагаю утвердить адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году с изменением видов работ согласно Приложению 1.

Решили: Утвердить адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году с изменением видов работ согласно Приложению 1.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председательствующий                                                                Л.Н. Баринкова

Секретарь общественной комиссии                                             С.В. Смирнова

Приложение 1

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году

| № п/п | Наименование дворовой и общественной территории, её расположение | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |
| 1 | Ул. Гагарина дома № 22 | 1.Установка урн 2. Установка скамеек 3. Устройство автомобильной парковки: выравнивание, ограждение. 4. Установка газонных ограждений 5. Устройство местной ливневой канализации. |
| 2 | Пер. Строителей д.5 | 1.Установка скамеек 2.Установка урн 3.Ремонт тротуара 4. Установка газонных ограждений 5. Удаление аварийных деревьев. 6. Устройство цветников (вазоны) |
| 3 | Пер. Строителей д.7 | 1.Установка скамеек 2.Установка урн 3.Ремонт тротуара 4. Установка газонных ограждений 5. Удаление аварийных деревьев. 6. Устройство цветников (вазоны) |
| Общественные территории |  |  |
| 1 | Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а | 1. Обеспечение освещения 2. Установка скамеек 3.Ремонт пешеходной дорожки |
| 2 | Центральная площадь, ул. Октябрьская 28 | 1.Приобретение и установка детского городка |
| 3 | Муниципальное кладбище (II этап) | 1.Устройство 4-ёх контейнерных площадок |

Приложение 2

Благоустройства Муниципального кладбища

Схема установки контейнерных площадок

Конт.1

Конт.2

Конт.4

Конт.3

Конт.1

- контейнерные площадки

- границы муниципального кладбища

- подьездные дороги